【工程监理类型】

公开选取需求书

公开选取项目名称：龙岩市龙地置业有限公司2020年度零星工程监理项目公开选取工程监理机构

选取人：龙岩市龙地置业有限公司

日期：2019年9月16日

- 选取需求书

龙岩市龙地置业有限公司2020年度零星工程监理项目经批准，建设单位龙岩市龙地置业有限公司现对该项目的监理进行公开选取，选取项目信息如下：

一、工程概况：

1、项目地点：龙岩市中心城区 。

2、项目规模：总投资额约200万元（以实际发生为准）。

3、选取范围：本次监理选取年度内，含“三通一平”；场地平整垃圾清理、苗木种植、房屋装修、钢结构、装修、围墙、便道等零星工程。

3.1 建设工程施工阶段监理服务费：

3.1.1服务金额: 约5万元（以实际发生为准）。

1、工程总造价低于20万元（包含20万元），监理服务费按5000元含税包干计取，计费基数为工程结束后经有权部门按各单项工程审定的工程造价；

2、工程总造价高于20万元，监理服务费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）规定服务酬金标准下浮20%计取（含税），计费基数为工程结束后经有权部门按各单项工程审定的工程造价。

4、 施工阶段监理服务期：本次监理年度选取对应的零星工程时间范围为2019年10月1日至2020年12月31日开工建设的项目。

5、质量要求：  符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

二、获取选取资料办法：

愿意参加本工程选取的企业，请持营业执照及资质证书复印件（盖公章）于2019年9月17日15：00至2019年9月23日17：00工作时间内，在商务运营中心紫金一号六楼龙岩市龙地置业有限公司巡管部领取选取文件或登入龙岩市土地发展集团有限公司网站下载，联系电话：0597-2303586，逾期不予受理。

- 参选单位所递交的选取文件应提供以下内容（一式伍份密封在一个包封内、格式附后，选取文件可双面打印）：

①报价表；②法定代表人资格证明书或授权委托书；③承诺书（盖公章）；④提供法人营业执照副本复印件（盖公章）；⑤提供具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理发的 工程监理企业资质证书 ，专业为  房屋建筑工程—  一般公用建筑  ，资质等级为  乙 级及以上监理资质的企业的复印件（盖公章）；⑥法定代表人或代理人身份证的原件及复印件（复印件盖公章，原件选取现场核对）。

四、选取对象

1、已在中国境内依法登记设立，具有独立法人资格，并取得法定中介服务资质，有健全的执业规则以及其他相应的管理制度且近三年内无不良信用记录，经营范围必须满足本次公开选取范围；

2、应持有有效的工商行政管理部门核发发的工程监理企业资质证书，专业为 房屋建筑工程—  一般公用建筑  ，资质等级为  乙 级及以上。

3、注册地为龙岩市或在龙岩市设有分支机构。

五、选取方式

选取文件经审查合格后，采用随机抽取法的办法确定中选人。

选取方法：选取文件经审查合格的参选单位中，随机抽取中选人。选取委员会按照选取文件的规定对参与评审的选取文件进行评审，评审后选取人代表公开随机抽取中选人，并当场公布中选人名单及其对应的号码。

参选单位递交选取文件的顺序码为对应参选单位的代表号码。选取人公开随机抽取一个号码，该号码对应的参选单位为中选人。中选人应在中选后五个工作日内与选取人签订施工合同。

六、递交选取文件时间、地点

时间：2019年9月24日9：00前

地点：龙岩市商务运营中心紫金一号六楼龙岩市龙地置业有限公司巡管部

选 取 人：龙岩市龙地置业有限公司 （盖章）

办公地址：岩市商务运营中心紫金一号六楼

联系人：刘先生、林先生

联系电话：0597-2303586

公开选取项目内容

一、参选单位资格

（一）已在中国境内依法登记设立，具有独立法人资格，并取得法定中介服务资质，有健全的执业规则以及其他相应的管理制度且近三年内无不良信用记录，经营范围必须满足本次公开选取范围；

（二）参加本次采购范围的机构需取得建设主管部门核发的 工程监理企业资质证书   ，专业为  房屋建筑工程—  一般公用建筑  ，资质等级为  乙 级及以上。

（三）注册地为龙岩市或在龙岩市设有分支机构。

二、项目概况

（一）项目名称：龙岩市龙地置业有限公司2020年度零星工程监理项目

（二）选取单位：龙岩市龙地置业有限公司

（三）项目地点：龙岩市中心城区

（四）项目概况：

1、本次监理项目选取2020年度，含“三通一平”，场地平整垃圾清理、苗木种植、房屋装修、钢结构、装修、围墙、便道等零星工程。

2、本次监理年度对应的零星工程时间范围为2019年10月1日至2020年12月31日开工建设的项目。

（五）项目总投资额：约200万元（以实际发生为准）。

（六）服务金额: 约5万元（以实际发生为准）。

1、工程总造价低于20万元（包含20万元），监理服务费按5000元含税包干计取，计费基数为工程结束后经有权部门按各单项工程审定的工程造价；

2、工程总造价高于20万元，监理服务费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）规定服务酬金标准下浮20%计取（含税），计费基数为工程结束后经有权部门按各单项工程审定的工程造价。

3、中选人提供等额增值税专用发票。

三、项目工作内容

零星工程监理，含“三通一平”，场地平整垃圾清理、苗木种植、房屋装修、钢结构、装修、围墙、便道等。

四、公开选取中介机构的要求

（一）服务机构基本要求

1、熟悉和掌握相关法律、法规与规章；

2、服务人员要求：中选人就每个具体项目配备一名总监理工程师及一名专业监理工程师；

3、其中拟任总监理工程师须具备建设行政主管部门核发有效的注册监理工程师职业资格，注册专业要求为房屋建筑工程类，并在中选人公司注册；专业监理工程师需具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

（二）技术要求

按照选取人的有关要求，为选取人提供工程监理服务。依据工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程完成工程监理工作。中选人接受选取人的委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务以及工程竣工验收阶段及竣工结算阶段的监理服务。如发生重大失误或监理工作不符合选取人要求的，选取人有权终止该中选人的监理工作并拒绝该中选人参加选取人的其他所有项目监理比选工作。

（三）工期要求

实际为从合同签订之日起至工程竣工验收合格直至工程结算审核、资料移交备案且缺陷责任期满之日止（法律、法规有特殊要求的除外）。零星工程具有时间紧、任务重的特点，要求中选人能及时协助并配合选取人开展监理工作。

（四）付款条件

1、监理服务费支付：按季度根据施工单位经监理、选取人审核确认的合格工程量的80%支付；待工程竣工验收合格并经有权部门审定后，以审定的工程造价为基数计算监理服务费，付至监理费用的95%；余留的经审定的监理费用的5%作为缺陷责任期的保证金，待缺陷责任期满后无息一次付清。

2、中选人应开具相应数额的增值税专用发票。

发票抬头名称：龙岩市龙地置业有限公司

五、其他事项

（一）合同期内如发生人生安全及其他事故，一切责任和经济补偿均由中选人负责。

（二）确认中选人后，合同需按有关规定报有关部门审定。

（三）中选人在接到选取人的通知后，须安排项目负责人于2个工作日内，到选取人办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”，领取时须提供项目负责人实施该项目的授权委托书的复印件（含身份证复印件，领取时，须出示身份证原件）。

（四）中选人领取确认书后两个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件（须出示原件）。

（五）签订《中介服务合同》。中选人收到确认书后应在3个工作日内与选取单位签订《中介服务合同》。

（六）其他要求详见合同样本。

（七）报名及领取选取文件时间

1、报名时间：须于2019年9月23日17：00前到选取方单位报名，否则其选取文件不予接受。

2、2019年9月17日15：00至2019年9月23日17：00工作时间内，在商务运营中心紫金一号六楼龙岩市龙地置业有限公司巡管部领取选取文件或登入龙岩市土地发展集团有限公司网站下载。

（八）、递交选取文件时间、地点

时间：2019年9月24日9：00前

地点：龙岩市商务运营中心紫金一号六楼龙岩市龙地置业有限公司巡管部。

（九）、选取截止时间、选取时间

截止时间为2019年9月24日9：00，其后收到的选取文件恕不接受。选取时间为2019年9月24日9：00，选取地点为商务运营中心紫金一号六楼龙地置业有限公司会议室。

（十）、选取办法

随机抽取

（十一）、联络

联系人：刘先生、林先生

联系电话：0597-2303586

六、中选人信用记录和星级等级

报名的中介服务机构，务必按照需求书的有关要求，做好计算安排，准备好相关工作。若出现中选人违反《龙岩市中介机构信用管理和考核评价实施意见》的情况，行业主管部门将严格按实施意见做出对应处罚。

合同格式及主要条款

龙岩市龙地置业有限公司

2020年度零星工程监理项目合同

委托人（全称）：龙岩市龙地置业有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙岩市龙地置业有限公司2020年度零星工程监理项目（合同期限内由甲方授权委托的工程施工全过程【含保修阶段】的监理服务，具体内容以委托人实际委托为准）；

2. 工程地点：龙岩市新罗区

3.工程规模：以实际委托项目规模为准。

4.服务期限：以委托人委托日期为准 。

二、服务范围

合同期限内由委托授权委托的工程施工全过程（含保修阶段）的监理服务，具体内容以委托人实际委托为准。

三、组成本合同的文件

1. 本合同；

2. 选取文件

3. 中选通知书；

4. 委托人可以决定根据委托项目的专业和金额大小，另行按专业合同范本签订的专用条件、通用条件（若有）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、签约酬金

签约酬金（大写）：（按实际委托项目确定）（¥ ）。

包括：

1. 建设工程施工阶段监理服务费：服务金额: 约5万元（以实际发生为准）。

1.1、总工程造价低于20万元（包含20万元），监理服务费按5000元含税包干计取，计费基数为工程结束后经有权部门按各单项工程审定的工程造价；

1.2、总工程造价高于20万元，监理服务费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）规定服务酬金标准下浮20%计取（含税），计费基数为工程结束后经有权部门按各单项工程审定的工程造价。

五、支付酬金

1、预付款：无。

2、酬金的支付：

2.1、按季度根据施工单位经监理人、委托人审核确认的合格工程量的80%支付；待工程竣工验收合格并经有权部门审定后，以审定的工程造价为基数计算监理服务费，付至监理费用的95%；余留的经审定的监理费用的5%作为缺陷责任期的保证金，待缺陷责任期满后无息一次付清。

2.2监理人应开具相应数额的增值税专用发票。

六、监理工作内容包括：

（1）《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)及现行的国家、地方有关法律法规规定的工作内容；

（2）协助委托人办理工程开工前的有关手续；

（3）应在签订工程监理合同及收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报送委托人；监理规划中应明确本工程不同施工阶段的监理人员配备及进退场计划及工程质量、造价、进度控制和安全生产管理的监理工作等内容；

（4）在工程施工阶段依据施工合同进行安全与文明施工、质量、造价、进度控制及合同与信息管理，做好项目的协调管理工作；

（5）对设计图纸进行严格认真的审查和研究，图纸上明显存在着使用功能设计缺陷或违反国家强制性标准的应及时向委托人提出；

（6）审查施工承包人现场的质量、安全管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格，并应核查施工机械和设施的安全许可验收手续，同时核查施工承包人的项目管理机构人员是否与选取承诺一致；

（7）审查施工承包人提交的施工应急预案（包含应急组织、人员职责、预警预防制度、应急救援措施等）及施工承包人报审的施工方案等；

（8）督促、检查施工承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位、关键工序实行旁站监理制度；

（9）协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，并提出处理意见；督促检查施工承包人按批准的处理方案进行处理，并审核其事故报告；

（10）分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

（11）协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议、合同纠纷和索赔事项，并做好会议记要；

（12）组织施工承包人对工程进行阶段验收及竣工初验，并督促其整改；同时协助委托人组织竣工验收；

（13）提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务。

七、项目目监理机构和人员

1、熟悉和掌握相关法律、法规与规章；

2、服务人员要求：监理人就每个具体项目配备一名总监理工程师及一名专业监理工程师；

3、其中拟任总监理工程师须具备建设行政主管部门核发有效的注册监理工程师职业资格，注册专业要求为房屋建筑工程类，并在监理人公司注册；专业监理工程师需具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

4、监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换项目监理机构人员时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；

八、期限

1. 施工阶段监理服务期按实际委托项目确定且不应超过施工合同工期，施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

2.服务期限：             。

九、违约责任

1、因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。

2、委托人的违约责任

委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

3、除外责任

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

十、履约担保：/     ；

十一、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供相关资料，并按本合同约定支付酬金。

十二、合同订立

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：龙岩市新罗区。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份（其中正本贰份，副本肆份，委托人正本壹份、副本贰份，受托人正本壹份、副本贰份）。

委托人：（盖章）                          监理人：（盖章）

法定代表人其授权的代理人 ：              法定代表人或其授权的代理人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

签约地点：                               签约时间：

选 取 文 件

项目名称：

参选单位：                                     (公章)

日     期：　　　   　年　    　　月　    　　日

目  录

- 报价表

- 法定代表人资格证明书、授权委托书

- 承诺书

- 参选单位需提供的资料

## 报价表

致：（选取人名称）

我方同意监理服务费根据《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格【2007】670号）规定服务酬金标准下浮20%计取（含税），计费基数为工程结束后经有权部门按各单项工程审定的工程造价。该费用包含了监理全过程交通、伙食、办公及住宿等所有费用。

申请人：（加盖申请人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

二、  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：      身份证号码：　　　　  性别：    年龄：      职务：            系   （参选单位全称）    的法定代表人。签署  龙岩市龙地置业有限公司2020年度零星工程监理项目  选取的资格审查申请文件、选取文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

参选单位：（盖章）

年  月  日

授　权　委　托　书

本授权委托书声明：我        （姓名）系           （参选单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）               　为我公司代理人,以本公司名义参加龙岩市龙地置业有限公司2020年度零星工程监理项目 的选取活动。代理人在选取过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：　　　　　身份证号码：　　　　               性别：　　 年龄：

单位：　　　　　　　    　部门：

职务：                    联系电话：

参选单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

# 日期：　　　年　　月　　日

# 注：法定代表人资格证明书及授权委托书后需附法定代表人及代理人身份证复印件并加盖单位公章，参加选取人员身份证原件现场核对。

三、承诺书

（选取人名称）：

本人（姓名）系（参选单位）的法定代表人，现承诺：

我单位在（项目名称）中选后，承诺在选取人委托的具体项目开工前将具体拟派人员的资格证明材料提交委托人审核，并按照委托人和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备相应监理人员。若项目监理机构人员不能按选取文件的承诺到位，愿意无条件地接受选取人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，选取人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

参选单位：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

年月日

四、参选单位需提供的资料

说明：其他资料包括选取人要求参选单位提供的其他资料（见选取文件）和参选单位认为与评审有关的其他资料。